ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУИНА

ПРОГРАМА

УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

И УЛИЦАМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA

ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ЗА 2018.ГОДИНУ

СА ПРОЈЕКЦИЈОМ

ЗА 2019. И 2020.ГОДИНУ

Назив: Јавно Предузеће  Дирекција за изградњу општине Параћин

Седиште: Владике Николаја Велимировића бр.1

35250 Параћин

Делатност: 52.21 Услужне делатности у компеном саобраћају

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Параћин

Јун 2018.године

Увод

На основу члана 9. Одлуке о путевима и улицама на територији општине Параћин број 344-464/2016-01-II од 30.11.2016.године, Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин обавља послове управљања, одржавања, заштите и развоја општинских путева и улица на територији општине Параћин.

У складу са Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС",бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Одлуком Скупштине општине Параћин о општинским путевима и улицама на територији општине Параћин бр. (Сл.лист општине Параћин бр.28/2016) под управљањем општинским путевима подразумевају се:

- послови на припремању и доношењу годишњих и средњорочних планова  реконструкције, заштите и одржавања путева;

- послови који се односе на употребу средстава за реконструкцију и заштиту и одржавање путева, објеката (аутобуских стајалишта и надстрешница), за заштиту, одржавање и обнову хоризонталне и вертикалне сигнализације, за израду планова техничког регулисања саобраћаја и сл.;

- послови који се односе на вођење потребних евиденција о путевима са којима се управља;

- послови који се односе на благовремено предузимање одговарајућих активности и мера за организацију заштите и одржавање јавних путева са којима се управља;

- послови који се односе на одржавање путног земљишта и

- други послови који се односе на заштиту и одржавање путева

- редовно одржавање пружних прелаза.

Поред наведених послова ЈП Дирекција за изградњу врши јавна овлашћења која се односе на издавање, а на основу Одлуке Скупштине општине Параћин о општинским путевима и улицама на територији општине Параћин:

- сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључења на јавни пут;

- сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;

- сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;

- сагласности за одржавање спортских или других манифестација на јавном путу;

- посебних дозвола за обављање ванредног превоза на јавном путу;

- одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред пута.

Одржавањем јавних путева сматрају се радови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака и чува употребна вредност свих саобраћајних површина и могу бити радови на редовном, периодичном и ургентном одржавању.

Финансирање

Средства за општинске путеве и улице на територији општине Параћин обезбеђују се из следећих извора:

- буџета Општине,

- накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута;

- накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу;

- средстава задуживања и

- других средстава у складу са општинским одлукама, која се обезбеђују у складу са законом и другим прописима.

Програмом  за 2018.годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, као и остали видови улагања у циљу очувања и развоја путне мреже, побољшању квалитета  и  безбедности саобраћаја, очувању животне средине.

- ПРИХОДИ –

| Конто | Назив | Планирана средства у 2017.години | Реализовао и очекивана реализација до 31.12.2017.год. | Проценат реализације | Прва измена и допуна План за 2018.год. | Пројекција за 2019.годину | Пројекција за 2020.годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8 |
| 614001 | Приходи од услуга управљачa пута | 51.154.941 | 51.154.941 | 100 | 51.988.274 | 63.000.000 | 65.000.000 |
| 614005 | Приходи од издавања услова и сагласности | 83.333 | 5.000 | 6 | 2.500.000 | 2.625.000 | 2.756.250 |
| 614006 | Приходи од раскопавања јавних површина | 2.500.000 | 1.108.032 | 44,32 | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.653.750 |
| 614011 | Приходи по основу финансијског задуживања - лизинг | 0 |  |  | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 614012 | Приходи по основу финансијског задуживања - кредит | 0 |  |  | 19.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 614015 | Приходи од израде урбанистичке и друге техничке документације | 2.083.333 | 4.167 | 0,2 | 6.200.000 | 6.510.000 | 6.835.500 |
| 614017 | Приходи од накнаде за закуп делова земљишног појаса јавног пута | 8.333 |  | 0 | 300.000 | 315.000 | 330.750 |
| 614018 | Приходи од накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу | 41.667 |  | 0 | 500.000 | 525.000 | 551.250 |
|  | У к у п н о : | 86.324.637 | 78.300.487 | 90,7 | 88.888.274 | 84.550.000 | 57.127.500 |

- РАСХОДИ –

| Класа | Конто | Назив | Планирана средства у 2017.години | Реализовао и очекивана реализација до 31.12.2017.год. | Проценат реализације | План прва измена и допуна за 2018.годину | Пројекција за 2019.годину | Пројекција за 2020.годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 |
| 51 |  | Трошкови материјала и енергије | 14.115.834 | 12.895.381 | 91,35 | 16.159.667 | 12.168.667 | 13.968.667 |
| 511 |  | Трошкови материјала за израду | 9.809.000 | 8.745.706 | 89,16 | 14.467.667 | 11.176.667 | 12.176.667 |
|  | 51101 | Трошкови набавке асфалта (хладни) | 5.500.000 | 4.987.108 | 90,67 | 0 | 0 | 0 |
|  | 51110 | Трошкови набавке асфалта 2018.-8.000.000 2019.-4.500.000 |  |  |  | 8.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
|  | 51102 | Трошкови набавка материјала за неасфалтиране путеве са превозом | 2.041.667 | 1.941.667 | 95,1 | 3.041.667 | 3.041.667 | 3.041.667 |
|  | 51103 | Тршкови набавке материјала за вертикалне сигнализације | 1.333.333 | 1.054.422 | 79,08 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
|  | 51104 | Трошкови набавке материјала за зимску службу Уговор за 2017 и 2018.годину 2017.-500.000 2018.-1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 791.000 | 0 | 1.500.000 |
|  | 51108 | Трошкови набавке материјала за зимску службу Уговор за 2018 и 2019.годину 2018.-500.000 2019.-1.500.000 |  |  |  | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | 51105 | Трошкови набавке ХТЗ опреме | 215.000 | 138.742 | 64,53 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|  | 51106 | Трошкови набавке материјала за обезбеђење путева | 55.000 | 51.075 | 92,86 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
|  | 51107 | Трошкови набавке материјала за остале специлализоване услуге | 164.000 | 72.693 | 44,33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 51109 | Трошкови набавке материјала за семафоре |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 51110 | Трошкови набавке шахти |  |  |  | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 512 |  | Трошкови осталог материјала | 416.667 | 330.222 | 79,25 | 722.000 | 722.000 | 722.000 |
|  | 51201 | Трошкови осталог материјала за посебне намене | 41.667 | 57.346 | 137,63 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
|  | 51202 | Трошкови набавке кетриџа | 175.000 | 147.400 | 84,23 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
|  | 51203 | Трошкови набавке материјала за уређење простора испред Дома војске | 200.000 | 125.475 | 62,74 | 0 | 0 | 0 |
|  | 51204 | Набавка материјала за уређење простора на јавним путевима |  |  |  | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 513 |  | Трошкови горива и енергије | 750.000 | 753.676 | 100,49 | 860.000 | 160.000 | 960.000 |
|  | 51301 | Трошкови услугa за електричну енергију | 250.000 | 253.676 | 101,47 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
|  | 51302 | Трошкови горива | 500.000 | 500.000 | 100 | 700.000 | 0 | 0 |
|  | 51202 | Трошкови горива 2018.-100.000 2019.-800.000 |  |  |  | 100.000 | 800.000 | 800.000 |
| 514 |  | Трошкови резервних делова | 452.667 | 391.195 | 86,42 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 51401 | Трошкови набавке алата и инвентара | 52.667 | 49.703 | 94,37 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 515 |  | Трошкови једноктарног отписа алата и инвентара | 58.333 | 48.333 | 82,86 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|  | 51501 | Трошкови инвентара за одржавање хигијене | 58.333 | 48.333 | 82,86 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52 |  | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 23.505.833 | 20.630.894 | 87,77 | 15.890.666 | 15.890.666 | 15.620.666 |
| 520 |  | Трошкови зарада и накнада зарада | 20.692.666 | 18.190.497 | 87,91 | 13.758.666 | 13.758.666 | 13.758.666 |
|  | 52001 | Нето зарада | 9.000.000 | 8.879.903 | 98,67 | 5.320.000 | 5.320.000 | 5.320.000 |
|  | 52002 | Порез на зараде | 1.200.000 | 967.623 | 80,64 | 674.400 | 674.400 | 674.400 |
|  | 52003 | Трошкови доприноса радника | 2.520.000 | 2.446.514 | 97,08 | 1.472.800 | 1.472.800 | 1.472.800 |
|  | 52004 | Трошови доприноса послодавца | 2.400.000 | 2.200.633 | 91,69 | 1.464.800 | 1.464.800 | 1.464.800 |
|  | 52005 | Накн. члан. надз. одбора и комисија | 1.556.000 | 1.198.228 | 77,01 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
|  | 52006 | Боловање преко 30 дана | 8.333 | 0 | 0 | 8.333 | 8.333 | 8.333 |
|  | 52007 | Породиљско боловање | 8.333 | 0 | 0 | 8.333 | 8.333 | 8.333 |
|  | 52008 | Трошкови зарада запослених преко НСЗ | 4.000.000 | 2.497.596 | 62,44 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 521 |  | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накн.зарада на терет послодавца | 1.512.000 | 1.208.748 | 79,94 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
|  | 52101 | Солидарни порез | 1.512.000 | 1.208.748 | 79,94 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 529 |  | Остали лични расходи и накнаде | 1.301.167 | 1.231.650 | 94,66 | 1.120.000 | 1.120.000 | 850.000 |
|  | 52902 | Трошкови превоза радника | 479.167 | 444.855 | 92,84 | 300.000 | 300.000 | 30.000 |
|  | 52904 | Трошкови дневница на службеном путу | 33.333 | 21.194 | 63,58 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|  | 52906 | Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја | 200.000 | 180.000 | 90 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|  | 52907 | Јубиларна награда |  |  |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 53 |  | Трошкови производних услуга | 36.038.969 | 33.601.213 | 93,24 | 35.083.000 | 57.723.000 | 33.673.000 |
| 530 |  | Трошкови услуга на изради учинака | 200.000 | 169.200 | 84,6 | 2.280.000 | 5.280.000 | 3.300.000 |
|  | 53001 | Трошкови производних услуга на изради учинака за одржавање путева и улица | 0 |  |  | 1.980.000 | 0 | 0 |
|  | 53002 | Трошкови производних услуга на изради учинака 2018.-300.000 2019.-.3.300.000 |  |  |  | 300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 531 |  | Трошкови транспортних услуга | 900.001 | 833.428 | 92,6 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
|  | 53101 | Трошкови ПТТ услуга (телефон) | 41.667 | 33.558 | 80,54 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 53102 | Трошкови интернета | 50.000 | 43.203 | 86,41 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|  | 53103 | Трошкови ПТТ (марке) | 641.667 | 591.667 | 92,21 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | 53104 | Трошкови мобилних телефона | 166.667 | 165.000 | 99 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 532 |  | Трошкови услуга одржавања | 33.719.801 | 31.407.733 | 93,14 | 32.073.000 | 51.713.000 | 51.693.000 |
|  | 532001 | Трошкови набавке рачунарских софтвера | 155.000 | 41.250 | 26,61 | 400.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 532002 | Трошкови текуће поправке и одржавање Касарне |  |  | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|  | 532003 | Трошкови поправке електричних инсталација | 83.333 | 35.500 | 42,6 | 60.000 | 80.000 | 80.000 |
|  | 532005 | Трошкови осталих услуга и материја за текуће поправке | 41.667 | 41.830 | 100,39 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|  | 532006 | Трошкови комуникационих инсталација | 75.000 | 69.920 | 93,23 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 532007 | Трошкови текућег одржавања возила | 800.000 | 688.770 | 86,1 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
|  | 532007 | Трошкови текућег одржавања возила 2018.-300.000 2019.-1.000.000 |  |  |  | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 532009 | Трошкови месечног одржавања ГПС уређаја | 166.667 | 132.800 | 79,68 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 532010 | Услуге Трошкова хорзонталана сигнализација | 5.000.000 | 3.861.200 | 77,22 | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000 |
|  | 532011 | Услуге Трошкова одржавање семафора | 250.000 | 240.000 | 96 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
|  | 532008 | Услуге Трошкова одржавање семафорске аутоматике |  |  | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | 532015 | Трошкови одржавања уградне опреме | 25.000 | 11.667 | 46,67 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|  | 532020 | Трошкови закупа механизације | 3.083.334 | 2.993.334 | 97,08 | 1.988.000 | 1.988.000 | 1.988.000 |
|  | 532018 | Трошкови закупа механизације за зимску службу Уговор за 2017 и 2018.годину 2017.-500.000 2018.-6.000.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 4.830.000 | 0 | 0 |
|  | 532018 | Трошкови закупа механизације за зимску службу Уговор за 2018 и 2019.годину 2018.-500.000 2019.-6.000.000 | 500.000 |  | 0 | 500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | 532023 | Услуге одржавања пружних прелаза (Закон о железницама) | 8.144.799 | 8.100.000 | 99,45 | 3.890.000 | 3.890.000 | 3.890.000 |
|  | 532026 | Трошкови закупа механизације за рехабилитацији путних праваца 2018.-8.000.000 2019.-4.500.000 |  |  |  | 8.000.000 | 4.500.000 | 0 |
|  | 532027 | Трошкови монтаже и демонтаже сигнализације |  |  |  | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
|  | 532028 | Трошкови уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа) 2018.-500.000 2019.-1.700.000 |  |  |  | 500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 |
|  | 532029 | Трошкови рехабилитације јавних путева и улица (члан 69. Закона о Јавним путевима) 2018.-2.000.000 2019.-3.350.000 2020.-17.100.000 |  |  |  | 2.000.000 | 3.350.000 | 17.100.000 |
|  | 532030 | Трошкови редовног одржавања мостова 2018.-200.000 2019.-800.000 |  |  |  | 200.000 | 800.000 | 1.000.000 |
|  | 532031 | Трошкови чишћења и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута (члан 69. Закона о Јавним путевима) 2018.-500.000 2019.-4.500.000 |  |  |  | 500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 |
|  | 532032 | Трошкови замене деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду (члан 69. Закона о Јавним путевима) 2018.-500.000 2019.-1.000.000 |  |  |  | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 532033 | Трошкови ургентног одржавања по налогу инспецкије |  |  |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 532034 | Местимична поправка коловозне конструкције на територији општине Параћин 2018.-1.000.000 2019.-15.000.000 |  |  |  | 1.000.000 | 15.000.000 | 2.500.000 |
|  | 532035 | Одржавање (чишћење) путева и улица |  |  |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 539 |  | Трошкови осталих услуга | 719.167 | 819.451 | 113,94 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
|  | 53902 | Трошкови канцеларијског материјала | 141.667 | 141.018 | 99,54 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
|  | 53903 | Трошкови услуга одржавања рачунара и система | 113.333 | 106.630 | 94,09 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 53904 | Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја | 23.333 | 28.248 | 121,07 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|  | 53905 | Трошкови одржавање сајта - трошкови одржавања домена | 14.167 | 5.908 | 41,7 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | 53909 | Трошкови одржавања књиговодственог програма |  |  |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | 53906 | Трошкови утрошка воде | 10.000 | 2.008 | 20,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | 539010 | Трошкови услуга редовног испитивања возила |  |  |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 55 |  | Нематеријални трошкови | 11.646.668 | 9.414.521 | 80,83 | 4.307.000 | 4.467.000 | 4.467.000 |
| 550 |  | Трошкови непроизводних услуга | 1.096.667 | 980.646 | 89,42 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
|  | 55001 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 66.667 | 61.667 | 92,5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 55002 | Трошкови котизација за семинаре | 33.333 | 14.400 | 43,2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 55003 | Трошкови објављивања тендера и информативних огласа | 91.667 | 78.829 | 85,99 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
|  | 55006 | Трошкови књиговодствених услуга и ревизије | 480.000 | 415.000 | 86,46 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 552 |  | Трошкови премија осигурања | 461.667 | 482.471 | 104,51 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
|  | 55201 | Трошкови осигурања возила | 200.000 | 232.170 | 116,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 55202 | Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду | 41.667 | 41.160 | 98,78 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 55203 | Трошкови осигурања осталих објеката | 220.000 | 209.141 | 95,06 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 553 |  | Трошкови платног промета | 166.667 | 164.539 | 98,72 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 55301 | Трошкови платног промета | 166.667 | 164.539 | 98,72 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 559 |  | Остали нематеријални трошкови | 9.054.167 | 7.010.469 | 77,43 | 1.567.000 | 1.727.000 | 1.727.000 |
|  | 559001 | Трошкови регистрације возила | 58.333 | 36.736 | 62,98 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 559002 | Трошкови судких такси, накнада и регистрација (судске таксе по споровима преузетим од Дирекције) | 1.190.000 | 1.158.000 | 97,31 | 40.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 559003 | Трошкови услуга информисања јавности | 41.667 | 17.120 | 41,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 559005 | Трошкови радио - телевизијска претплата | 22.500 | 16.958 | 75,37 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
|  | 559006 | Трошкови за стручне испите | 192.000 | 147.600 | 76,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 559008 | Трошкови лиценци | 41.667 | 15.000 | 36 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | 559010 | Трошкови консултантских услуга | 853.333 | 846.800 | 99,23 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
|  | 559011 | Трошкови консултантских услуга за безбедност и здравље на раду | 110.000 | 45.000 | 40,91 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
|  | 559014 | Дубинска анализа саобраћајних несрећа на територији општине Параћин |  |  |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  | 559015 | Трошкови услуга израде техничке документације за успориваче саобраћаја |  |  | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 559016 | Трошкови услуге израда техничке документације саобраћајних пројеката |  |  |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 562 |  | Остали финансијски трошкови | 650.000 | 593.649 | 91,33 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 56202 | Трошкови лизинга |  |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| УКУПНИ РАСХОДИ |  |  | 84.642.304 | 76.542.009 | 91 | 71.440.333 | 90.249.333 | 85.749.333 |

Приходи за делатност управљача пута на територији општине Параћин планирани су на основу ценовника услуга ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин. Расходи су планирани на основу потребних трошкова ради одржавања и редовног прегледа саобраћајница на територији општине Параћин, одржавања пружних прелаза, одржавања вертикалне и хоризонталне сигнализације, зимског одржавања улица и путева, насипања улица и путева, закупа механизације за радове на асфалтирању (крпљењу) улица и путева, набаци асфалта, набаци материјала за насипање, набавци соли за насипање путева у зимском периоду, одржавању, машинског одржавања банкина ја јавним путевима, набавци материјала за вертикалну сигнализацију, трошкови радника који ће бити ангажовани на овим пословима као и пратећих трошкова за реализацију овог програма.  У прилогу су дати ценовници ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин.

Обим делатности

Редован преглед јавних путева, објеката и улица подразумева месечни надзор над јавним путеви, објектима и улицама на територији општине Параћин чија је укупна дужина 235 км, а у циљу итврђивања недостатака и њиховог отклањања.

Зимска служба подразумева одржавање путева и улица на територији општине Параћин у зимским условима чија је укупна дужина 235 км као и редовно одржавање истих у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја на територији општине Параћин.

Местимична поправка коловозне конструкције обухвата Крпљење ударних рупа од 5.092,21м2.	Рехабилитација путних праваца у укупној квадратури од 11.030м2. Планирана је рехабилитацију следећих путних праваца:

- Бусиловац – Голубовац у дужини од 440 метра и ширини од 5,5 метра укупној површини од 2.420м2

- Мириловац – Плана у дужини од 420 метра и ширини од 5,5 метра укупној површини од 2.310м2

- Плана – Лешје у дужини од 100 метра и ширини од 5,5 метра укупној површини од 550м2

- Горња Мутница – Шалудовац у дужини од 100 метра и ширини од 5,5 метра укупној површини од 550м2

- Параћин – Чепуре у дужини од 217 метра и ширини од 1,7 метра укупној површини од 370м2

- Чепуре– Рашевица у дужини од 150 метра и ширини од 5 метра укупној површини од 750м2

- Доња Мутница – Клачевица у дужини од 619 метра и ширини од 5,5 метра укупној површини од 3400м2

Насипање неасфалтираних јавних путева обухвата 5.617,75 м2 насипања неасфалтираних јавних путева на територији општине Параћин.

Одржавање путног појаса обухвата кошења машинкси или тримером у површини од 80.000 м2 и сечења сибља поред јавних путева на територији општине у површини од 7.336 м2 Параћин у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

Одржавање хоризонталне сигланизације обухвата одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју у површини од 10.862 м2 и одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја у површини од 11.149 м2.

Одржавање вертикалне сигнализације обухвата постављање и одравање саобраћајне сигнализације на територији општине Параћин која се огледа у набавци и уградњи саобраћајног знака на једном стубу у количини од 326 комада, набавци и уградњи саобраћајног знака на два стуба у количини од 40 комада, набаци и уградњи два саобраћајна знака на једном стубу у количини од 35 комад, поправци оштећеног саобраћајног знака, исправљање, окретање и чишћење знака у количини од 100 комада, набавци и уградњи путоказне табле у количини од 3 комада и редовног одржавања семафорских латерни у количини од 115 комада.

Одржавање путних прелаза обухвата 7,97 путних прелаза на територији општине Параћин.

Цене

Јавно Предузеће Дирекција у програму пословања за 2018.годину има елементе за утврђиваање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима

- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим

- добит предузећа.

Цене услуга које Јавно Предузеће Дирекција наплаћује дефинисане су кроз ценовнике које је су саставиле стручне службе Јавног Предузећа Дирекције, а које је усвојио Надзорни одбор Јавног Предузећа Дирекције за изградњу на које сагласност даје Скупштина општине Параћин.

ПРВА ИЗМЕНА И ФОПУНА ЦЕНОВНИКА

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

1.Редовни преглед јавних путева, објеката и улица

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број км | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно месечно без ПДВ-а | Месечни износ ПДВ-а | Укупно месечно са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-ом | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редован преглед јавних путева, објеката и улица | Км | 235 | 267,90 | 53,58 | 321,48 | 62.956,50 | 12.591,30 | 75.547,80 | 755.478,00 | 151.095,60 | 906.573,60 |

2.Зимска служба

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број км | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно месечно без ПДВ-а | Месечни износ ПДВ-а | Укупно месечно са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-ом | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одржавање улица и путева у зимском периоду | км | 235 | 9.970,00 | 1.994,00 | 11.964,00 | 2.342.950,00 | 468.590,00 | 2.811.540,00 | 9.371.800,00 | 1.874.360,00 | 11.246.160,00 |

3.Местимична поправка коловозне конструкције

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-а | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крпљење ударних рупа | м2 | 5.092,21 | 4.092,00 | 814,40 | 4.910,40 | 20.837.296,87 | 4.167.459,38 | 25.004.756,25 |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  | 20.837.296,87 | 4.167.459,38 | 25.004.756,25 |

4.Насипање неасфлалтираних јавних путева

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број квадрата | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-а | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насипање неасфалтираних јавних путева | м2 | 5.617,75 | 800.00 | 160.00 | 960.00 | 4.494.205,00 | 898.841,00 | 5.393.046,00 |

5.Одржавање путног појаса

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број квадрата | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-а | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошење машински или тримером | м2 | 80.000 | 8,34 | 1,67 | 10,01 | 667.200,00 | 134.440,00 | 800.640,00 |
| 2 | Сечење сибља | м2 | 7.336 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 366.800,00 | 73.360,00 | 440.160,00 |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  | 1.034.000,00 | 207.800,00 | 1.240.800,00 |

6.Одржавње хоризонталне сигнализације

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број квадрата | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-а | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју | м2 | 10.862 | 250,00 | 50,00 | 300,00 | 2.715.500,00 | 543.100,00 | 3.258.600,00 |
| 2 | Одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја | м2 | 11.149 | 170,00 | 34,00 | 204,00 | 1.895.330,00 | 379.066,00 | 2.274.396,00 |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  | 4.610.830,00 | 922.166,00 | 5.532.996,00 |

7.Одржавање вертикалне сигнализације и семафора

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број сигнализације | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-а | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и уградња саобраћајног знака на једном стубу | ком | 326 | 9.500,00 | 1.900,00 | 11.400,00 | 3.097.000,00 | 619.400,00 | 3.716.400,00 |
| 2 | Набавка и уградња саобраћајног знака на два стуба | ком | 40 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 600.000,00 | 120.000,00 | 720.000,00 |
| 3 | Набавка и уградња два саобраћајна знака на једном стубу | ком | 35 | 16.000,00 | 3.200,00 | 19.200,00 | 560.000,00 | 112.000,00 | 672.000,00 |
| 4 | Поправка оштећеног саобраћајног знака, исправљање, окретање и чишћење знака | ком | 100 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 300.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 |
| 5 | Набавка и уградња путоказне табле | ком | 3 | 120.696,16 | 24.139,23 | 144.835,39 | 362.088,48 | 72.417,70 | 434.506,18 |
| 6 | Редовно одржавање семафорских латерни | ком | 115 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 1.725.000,00 | 345.000,00 | 2.070.000,00 |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  | 6.644.088,00 | 1.328.817,70 | 7.972.906,18 |

8.Одржавање путних прелаза

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Број прелаза /закупа | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а (20%) | Цена са ПДВ-ом | Укупно месечно без ПДВ-а | Месечни износ ПДВ-а | Укупно месечно са ПДВ-ом | Укупно годишње без ПДВ-ом | Годишњи износ ПДВ-а | Укупно годишње са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одржавање путних прелаза | Ком | 7,97 | 40.480,00 | 8.096,00 | 48.576,00 | 322.329,52 | 64.465,90 | 386.795,42 | 3.867.954,30 | 773.590,86 | 4.641.545,16 |

Н А Д З О Р Н И    О Д Б О Р

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број:                                      2018.године

ПРЕДСЕДНИК НО

________________________

Драгослав Марковић